| 工程 |  |  | 管理項目 |  | 管理方法 |  |  | 風險管理 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| NO | 名稱 | 利害關係人 | 名稱 | 作業標準/規格 | 檢查 項目 | 擔當者 | 頻率 | 危害鑑別 | 嚴重性 後果 S | 機率P | 風險 等級 | 風險控管 風險等級≧4級 |
| 1 | 原料進料檢驗 (樹八廠) | 供應商 政府法規 | 車輛 | WC-T01檢驗規範 | 外觀/功能 | 品管 | 100% | 外觀不符 | 3 | 1 | 3 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 功能異常 | 4 | 1 | 3 |  |
|  |  | 供應商 後製程 | 斜坡板 | WC-T01檢驗規範 | 外觀/功能 | 廠務 | 100% | 無法安裝 | 3 | 1 | 3 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 成品異常 | 4 | 1 | 3 |  |
|  |  | 供應商 後製程 | 電動側踏板 | WC-T01檢驗規範 | 外觀/功能 | 廠務 | 100% | 無法安裝 | 3 | 1 | 3 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 成品異常 | 4 | 1 | 3 |  |
|  |  | 供應商 後製程 | 機構件 | WC-T01檢驗規範 | 外觀/尺寸 | 品管 | 5%/每批 | 尺寸不符 | 3 | 1 | 3 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 無法安裝 | 3 | 1 | 3 |  |
|  |  | 供應商 政府法規 | 配件 | WC-T01檢驗規範 | 外觀/功能 | 品管 | 5%/每批 | 外觀不良 | 2 | 1 | 2 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 不符法規 | 4 | 1 | 3 |  |
|  |  | 供應商 政府法規 | 輪椅固定帶 | WC-T01檢驗規範 | 功能 | 品管 | 100% | 不符法規 | 4 | 1 | 3 |  |
|  |  | 供應商 政府法規 | 73座椅 | WC-T01檢驗規範 | 外觀/功能 | 品管 | 1件/每批 | 外觀不良 | 2 | 1 | 2 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 不符法規 | 4 | 1 | 3 |  |
| 2 | 車輛輪椅區拆除作業(樹八廠) | 政府法規 | 車輛輪椅區 | WC-T01檢驗規範 WP-T05載運輪椅車輛製程作業規範 WP-T15載運輪椅車輛製程作業規範 | 功能/尺寸 | 廠務 自主 | 100% | 不符法規 | 4 | 1 | 3 | 1.制定SOP 及檢驗查檢表 2.落實SOP及檢驗訓練 |
| 3 | 車輛輪椅區改低切焊作業(活動式坡道) (樹八廠) | 政府法規 客戶 | 車輛輪椅區活動式坡道 | WC-T01檢驗規範 WP-T05載運輪椅車輛製程作業規範 WP-T15載運輪椅車輛製程作業規範 | 外觀/功能/尺寸 | 廠務 | 100% | 不符法規 | 4 | 4 | 5 | 1.制定SOP 及檢驗查檢表 2.落實SOP及檢驗訓練 3.啟動工程/管理改善措施 |
| 4 | 車輛輪椅區復原作業(樹八廠) | 政府法規 客戶 | 內裝 作業 | WC-T01檢驗規範 WP-T05載運輪椅車輛製程作業規範 | 外觀/功能/尺寸 | 廠務 自主 | 100% | 不符法規 | 4 | 2 | 4 | 1.制定SOP 及檢驗查檢表 2.落實SOP及檢驗訓練 |
| 5 | 車輛法規品安裝作業 (樹八廠) | 政府法規 客戶 | 車輛法規品 | WC-T01檢驗規範 WP-T05載運輪椅車輛製程作業規範 WP-T15載運輪椅車輛製程作業規範 | 功能 | 廠務 自主 | 100% | 不符法規 | 4 | 1 | 3 | 1.制定SOP 及檢驗查檢表 2.落實SOP及檢驗訓練 |
| 6 | (車輛安全檢測基準)法規項目品質檢驗(樹八廠) | 政府法規 客戶 | 檢驗 | WC-T01檢驗規範 | 功能 | 廠務 自主 | 100% | 不符法規 | 4 | 2 | 4 | 1.制定SOP 及檢驗查檢表 2.落實SOP及檢驗訓練 |
| 7 | 成品檢驗 (樹八廠) | 政府法規 客戶 | 檢驗 | WC-T01檢驗規範 | 外觀/功能 | 品管 | 100% | 成品異常客訴 | 4 | 1 | 3 |  |
| 8 | ARTC測試 | 政府法規 供應商 | 初次 檢驗 | WC-T01檢驗規範 WP-T05載運輪椅車輛製程作業規範 WP-T15載運輪椅車輛製程作業規範 | 功能、/法規 | 委外 | 20% | 不符法規 | 4 | 3 | 4 | 初步判定不合格需換發新材料 |
|  |  |  | 不合格修正 |  |  | 廠務 |  |  |  | 2 | 4 | 1.修正符合法規樣式並換發新材料，準備重新測試。 |
|  |  |  | 復查 檢測 |  |  | 委外 |  |  |  | 1 | 3 | 復查合格表示換發新材料處置措施OK |
| 9 | 政府審查單位(監理站) | 政府法規 | 檢驗 | WC-T01檢驗規範 WP-T05載運輪椅車輛製程作業規範 WP-T15載運輪椅車輛製程作業規範 | 功能/法規 | 委外 | 100% | 不符法規 | 4 | 1 | 3 | 1.制定安裝作業SOP 及活動式坡道查檢表 2.落實SOP及檢驗訓練 |
| 10 | 第二排73座椅安裝作業(樹八廠) | 政府法規 客戶 供應商 | 第二排73座椅 | WC-T01檢驗規範 WP-T15載運輪椅車輛製程作業規範 | 外觀/功能/尺寸 | 廠務 自主 | 100% | 不符法規 | 4 | 4 | 5 | 1.制定SOP 及檢驗查檢表 2.落實SOP及檢驗訓練 |
| 11 | 活動式坡道組裝作業(樹八廠) | 政府法規 客戶 | 外斜坡板 | WC-T01檢驗規範 WP-T15載運輪椅車輛製程作業規範 | 外觀/功能/尺寸 | 廠務 自主 | 100% | 不符法規 | 4 | 2 | 4 | 1.制定SOP 及檢驗查檢表 2.落實SOP及檢驗訓練 |
| 12 | 車身外部安裝作業(樹八廠) | 政府法規 客戶 | 車輛底盤裝置及尾門、後保桿復原 | WC-T01檢驗規範 WP-T15載運輪椅車輛製程作業規範 | 外觀/功能/尺寸 | 廠務 自主 | 100% | 不符法規 | 4 | 2 | 4 | 1.制定SOP 及檢驗查檢表 2.落實SOP及檢驗訓練 |
| 13 | 車身內裝復原作業(樹八廠) | 政府法規 客戶 | 車身 內裝 作業 | WC-T01檢驗規範 WP-T15載運輪椅車輛製程作業規範 | 外觀/功能/尺寸 | 廠務 自主 | 100% | 不符法規 | 4 | 2 | 4 | 1.制定SOP 及檢驗查檢表 2.落實SOP及檢驗訓練 |
| 14 | 車輛輪椅區改高安裝作業(樹八廠) | 政府法規 客戶 供應商 | 車輛輪椅區改高安裝作業 | WC-T01檢驗規範 WP-T15載運輪椅車輛製程作業規範 | 外觀/功能/尺寸 | 廠務 | 100% | 不符法規 | 4 | 2 | 4 | 1.制定SOP 及檢驗查檢表 2.落實SOP及檢驗訓練 |

備註：風險管理採取ISO 31010：2009 風險評鑑技術 之4 x 4風險矩陣法鑑別危害。
      嚴重性後果 (S)：1 ~ 4，越嚴重給分越高；危害發生機率 (P)：1 ~ 4，發生機率越多給分越高。

製表日期：       製表者：            審核：

品質風險評估標準：

嚴重度：區分為四級，如表一所示。可能性：區分為四級，如表二所示。

表一. 嚴重度之分級基準                                                  表二. 可能性之分級基準

| 等級 |  | 判斷依據 |
| --- | --- | --- |
| S4 | 重大 | 其品質事件可能造成客戶極度不滿意，並造成組織商譽之重大影響(如產品召回或下架)。 |
| S3 | 高度 | 其品質事件可能造成客戶嚴重不滿意，並將整批產品退貨。 |
| S2 | 中度 | 其品質事件可能造成客戶不滿意，其品質事件可能造成客戶將少部分產品退換貨。 |
| S1 | 輕度 | 其品質事件可能造成客戶輕微不滿，但不至於將產品退貨。 |

| 等級 |  | 發生之可能性 |
| --- | --- | --- |
| P4 | 極可能 | 每年10次（含）以上； 在製程、活動或服務之生命週期內可能會發生10次以上 |
| P3 | 較有可能 | 每年5-10次； 在製程、活動或服務之生命週期內可能會發生5-10次 |
| P2 | 有可能 | 每年5次以下； 在製程、活動或服務之生命週期內可能會發生5次以下 |
| P1 | 不太可能 | 每年低於1次； 在製程、活動或服務之生命週期內不太會發生 |

風險等級：區分為五級，如表三所示，依據嚴重度與可能性等級標準，進行風險等級之分類及風險控制規劃。

表三. 風險等級之分級基準

|  |  | 可能性等級 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | P4 | P3 | P2 | P1 |
| 嚴重度等級 | S4 | 5 | 4 | 4 | 3 |
|  | S3 | 4 | 4 | 3 | 3 |
|  | S2 | 4 | 3 | 3 | 2 |
|  | S1 | 3 | 3 | 2 | 1 |