| 文件名稱： | 機會與風險管理辦法 |
| --- | --- |
| 制訂部門： | 管理單位 |

文 件 制 修 訂 紀 錄

| # NO | 發行日期 | 制修訂內容 | 修訂頁次 | 版本 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2022/07/15 | 初版 | ----- | 01 |
|  | 2023/10/25 | 更新5.8、新增6.4 | pp02-03 | 02 |
|  | 2024/03/25 | 更新5.8、新增6.5 | pp02-03 | 03 |

| 發 行 | 核 准 | 審 查 | 制 訂 |
| --- | --- | --- | --- |

- 目的：為使本公司可能產生的風險和機會能被有效的鑑別，並提出適切的管理方案，以預防或減少非預期的影響，實現持續改善，特制訂本程序。

- 適用範圍：在公司品質與安全管理系統活動中應對風險和機會的方法及要求的管制。

- 權責：

  - 風險和機會考量面提出：各部門負責人。

  - 風險和機會考量面的鑑別：各部門負責人。

  - 重大風險和機會考量面的決定：總經理。

- 定義：無。

- 作業說明：

  - 風險與機會評估的提出

    - 各相關單位主管應將“瞭解本公司內部、外部之處境”及“瞭解利害關係者的需求和期望”其資訊審查之結果，提出列入風險與機會評估中。

    - 若遇到緊急事件或重大課題時應及時提出，並召開風險和機會考量面評估臨時會議。

  - 風險和機會評估

    - 最高管理階層應召集全體各部門主管召開風險和機會評估會議，以評估與決定高風險與機會評估項目。

    - 各部門就所提出的風險與機會評估內容報告，由各部門負責人加以判定審查，是否確有影響本公司生產或服務之情況。

    - 風險和機會評估時，應就各項風險和機會考量面/影響事項，對產品與服務的衝擊(風險和機會)，登錄於「風險與機會評估管制表」(TB-S28)中。

    - 風險與機會評估時，各項風險與機會的風險度由各部門負責人共同商議後確定，經討論後為高風險與機會者，須提出應對措施，並由總經理核准。

  - 高風險與機會評估的決定

    - 依據5.2執行之風險和機會評估，依下列規定計算分數標準，得分 達10分以上者，(高風險)，應採取改善措施。

    - 風險與機會評估之評分由風險與機會評估會議商議後決定，其評分規則：

      - 風險發生之嚴重性(S)：

5分：極嚴重。

4分：嚴重。

3分：普通。

2分：輕微。

1分：極輕微。

      - 風險發生之可能性(P)：

5分：極有可能。

4分：很有可能。

3分：可能。

2分：不太可能。

1分：極不可能。

    - 風險計分方式如下：風險=嚴重性(S)×可能性(P)。

| S P | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 2 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 |
| 3 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 |
| 4 | 4 | 8 | 12 | 16 | 20 |
| 5 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 |

  - 凡列為高風險與機會者，或法令規章強制列管，責任部門應擬訂應對措施，登錄於「風險與機會評估管制表」(TB-S28)並加以執行。

  - 風險與機會評估結果未列為高風險與機會者，若總經理認為有必要時，亦得責由相關單位主管擬訂應對措施並加以執行，以達成本公司對改善風險與機會之承諾。

  - 風險與機會應對措施執行的追蹤管制：

    - 各部門對於風險與機會應對措施的執行狀況，由各單位主管負責監督管制。

    - 品質安全小組組長應追蹤確認各部門之風險與機會績效，以瞭解風險與機會應對措施的執行進度及成效，呈總經理核閱。

    - 若有執行上的困難或執行單位推行不力之情形時，應立即呈報總經理知悉，並採取必要之矯正措施。

    - 必要時，品質安全小組組長應與各部門負責人檢討/修風險與機會應對措施之適切。

  - 為確保風險與機會評估之適切性，應每年重新檢討「風險與機會評估管制表」(TB-S28)。

  - 本公司處理風險與機會之措施更新於品質管理系統對應不同產品線之「風險管理表」。

載運輪椅車輛(輪椅升降台)：「風險管理表(載運輪椅車輛(輪椅升降台))」（WO-S01）

載運輪椅車輛(活動式坡道)：「風險管理表(載運輪椅車輛(活動式坡道))」（WO-S05）

到宅沐浴車輛：「風險管理表(到宅沐浴車輛)」(WO-S07)

小型廂式醫療車輛：「風險管理表(巡迴診療車)」(WO-S09)

小型廂式露營車輛：「風險管理表(小型廂式露營車)」(WO-S11)

- 參考文件：

  - 載運輪椅車輛(輪椅升降台)：「風險管理表(載運輪椅車輛(輪椅升降台))」（WO-S01）

  - 載運輪椅車輛(活動式坡道)：「風險管理表(載運輪椅車輛(活動式坡道))」（WO-S05）

  - 到宅沐浴車輛：「風險管理表(到宅沐浴車輛)」(WO-S07)

  - 小型廂式醫療車輛：「風險管理表(巡迴診療車)」(WO-S09)

  - 小型廂式露營車輛：「風險管理表(小型廂式露營車)」(WO-S11)

- 應用表單：

  - 「風險與機會評估管制表」(TB-S28)