| 文件名稱： | 設計變更管理辦法 |
| --- | --- |
| 制訂部門： | 廠務單位 |

文 件 制 修 訂 紀 錄

| # NO | 發行日期 | 制修訂內容 | 修訂頁次 | 版本 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2023/06/15 | 初版 | ----- | 01 |

| 發 行 | 核 准 | 審 查 | 制 訂 |
| --- | --- | --- | --- |

1. 目的：

1.1 制訂完整及明確之產品設計變更資料。

1.2 確保製造所依據之資料的正確性。

2. 適用範圍：

2.1 凡本公司產品之設計、規格、包裝等所需之技術文件等，在設計開發階段及量產之變更均屬之。

3. 權責：

3.1設計變更提出：各需求相關單位。

3.2設計變更評估：廠務單位之產品人員。

3.3設計變更核准：廠務單位之產品主管。

3.4設計變更執行：相關單位。

3.5設計變更通知：廠務單位之產品人員。

4. 名詞定義：無。

5. 作業說明：

5.1 設計變更需求：

5.1.1 產品設計或量產時發生下列其中之一情況時，可要求設計變更：

1) 客戶有此要求。

2) 原設計有誤差。

3) 有安裝或製造困難。

4) 物料有供應或加工問題。

5) 在不影響產品主功能，而有其它更好設計方法。

5.1.2 各相關單位視工作狀況需求，適時提出設計變更要求，並將需求內容填寫「工程變更申請單(ECR)（EIP電子化版）」（TB-T65），通知廠務單位之產品人員以評估設計變更之影響程度及必要性，必要時進行變更的樣品試作及驗證。

5.1.3 廠務單位之產品人員確認設計變更需求可行後，進行相關圖面、文件、資料之修改，將修改內容填寫「工程變更通知單(ECN)（EIP電子化版）」（TB-T66）及經由廠務單位之產品主管核准後，登入「工程變更總覽表」（TB-T67）中。

5.1.4 必要時請業務單位將變更的樣品，送交給客戶作確認。

5.2 設計變更通知：

5.2.1 廠務單位之產品人員將「工程變更通知單(ECN)（EIP電子化版）」（TB-T66）通知及會簽相關單位，各單位依「工程變更通知單(ECN)（EIP電子化版）」（TB-T66）執行變更事項，並將執行結果記錄於「工程變更通知單(ECN)（EIP電子化版）」（TB-T66）格中。

5.2.2 設計變更需要修改三階文件或技術文件時，依「文件與資料管理辦法」（QP-S01）辦理。

5.2.3 廠務單位之產品人員需確認各單位對「工程變更通知單(ECN)（EIP電子化版）」（TB-T66）執行的結果是否皆完成方可結案。

6. 參考文件：

6.1 文件與資料管理辦法（QP-S01）

7. 附件、使用表單：

7.1工程變更總覽表 (TB-T67)

7.2工程變更通知單(ECN)（EIP電子化版）(TB-T66)

7.3工程變更申請單(ECR)（EIP電子化版）(TB-T65)